## Slide 1
1. Templates (Шаблоны)
Статус: Сейчас в работе
Первая ключевая задача — Шаблоны. Мы подготовили PRD, Эпик и стори под дизайн. Прототипы для клиентской части и рабочего пространства уже готовы. Дизайн также полностью завершен. Фича находится в активной разработке.
PRD & Epic
UI Prototypes
Design Complete
1 / 12

## Slide 2
2. AI ассистент Sara
Статус: Сейчас в работе на этапе ресерча
Следующий важный блок — AI ассистент Sara. Готово PRD, оформлен Эпик и собран рабочий прототип. Фичу я уже успешно презентовал. Сейчас мы находимся на этапе исследований и доработок.
PRD & Epic
Рабочий прототип
Презентация фичи
2 / 12

## Slide 3
3. Billing Management
Статус: Смещается из-за проблем с платежкой
Для управления биллингом готов Эпик и задача под дизайн. Также собран и протестирован прототип. Сроки немного смещаются из-за сложностей на стороне интеграции с платежной системой.
Эпик & Дизайн задача
Рабочий прототип
3 / 12

## Slide 4
4. Listeners CRUD
Статус: Передано в работу PM
По функционалу управления слушателями (Listeners CRUD) работа завершена с моей стороны: готов Эпик, стори под дизайн и рабочий прототип. Задача полностью передана в работу Project Manager.
Эпик & Стори
Рабочий прототип
Передано PM
4 / 12

## Slide 5
5. Enrollments
Статус: В работе (остался последний блок)
Мы продолжаем работу над Enrollments. Оформлена задача под дизайн, сейчас процесс находится в активной фазе — нам осталось завершить разработку последнего блока.
Задача под дизайн
Прототип
Разработка в процессе
5 / 12

## Slide 6
6. Enrollments Quota & Billing
Статус: Техдизайн сделан, осталось подключение платежки
Связанная задача по настройке квот и биллингу Enrollments. Технический дизайн уже полностью готов. Ожидаем завершения работ по подключению платежной системы для финального запуска.
Технический дизайн
Ожидание платежки
6 / 12

## Slide 7
7. Coach Role
Статус: Согласование UI/UX прототипа
Роль Коуча — новая и важная функциональность. На текущий момент мы находимся на этапе финального согласования UI/UX прототипа с командой и стейкхолдерами.
UI/UX Прототип
Согласование
7 / 12

## Slide 8
8. Universal Project Editing
Статус: Прототип готов, задача на дизайн в процессе
В ближайших планах — универсальное редактирование проектов с пунктами меню. Прототип уже собран, задача на дизайн находится в процессе работы.
Прототип
Дизайн в работе
8 / 12

## Slide 9
Свои результаты и инструменты
Достижение высокой эффективности
Мои результаты во многом достигнуты благодаря активному использованию передовых инструментов. Я активно использую Claude, голосовую диктовку, запись скринкастов и Jira, что позволяет кратно ускорить постановку задач, создание PRD и подготовку артефактов.
Claude
Screen Recording
Jira & Диктовка
9 / 12

## Slide 10
Анализ текущих процессов
Рост скорости и эффективности
Анализ процессов показал кратный рост эффективности на всех этапах продакт-менеджмента. Внедрение новых подходов и инструментов радикально сократило время time-to-market для стадии проектирования.
Увеличилась скорость создания прототипов и дизайнов
Скорость создания эпиков и сторей выросла за счет использования Skills в LLM
Вместе с созданием презентации создается полностью рабочий альтернативный сайт-прототип (это упрощает процесс создания дизайнов и понимание принципов работы)
Снизилось время на согласование требований за счет наглядности артефактов
10 / 12

## Slide 11
Мои предложения
Идеи для оптимизации работы
Предлагаю внедрить регулярные синки по техническому дизайну до старта разработки, стандартизировать передачу задач в Jira и активнее привлекать AI для первичного ревью требований. Это поможет сократить цикл доставки фичей и снизить количество блокеров.
Тех. дизайн синки
Стандарты Jira
AI ревью требований
11 / 12

## Slide 12
Итоги испытательного срока
Успешный старт и задел на будущее
Подводя итог: заложен прочный фундамент, созданы ключевые прототипы и PRD для критически важных фичей. Процессы запущены, задачи переданы в работу или находятся на финальных этапах согласования. Готов к новым вызовам!
Фундамент заложен
Ключевые фичи в работе
Переход к масштабированию
12 / 12